РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2015   № 917

г. Севск

О внесении изменений в  муниципальную  адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Севское   городское поселение» (2013-2017 годы)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федеральных законов),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести  следующие изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Севское городское поселение» (2013-2017 годы), утвержденную постановлением Севской городской администрации от 15.03. 2013 г. №66 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Севское городское поселение» (2013-2017 годы)» (с учетом изменений, внесенных в постановления  Севской  городской  администрации от 22.11.2013 №191-п, от 17.03.2014 №37-п; от 03.04.2014 №67-п, от  26.05.2014  №91-п, от  11.08.2014  №151, администрации  муниципального  района  от 25.12.2014 № 801, от 16.03.2015 №226):

  - Текст  муниципальной  адресной  программы  изложить  согласно  приложению  1  к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

муниципального  района                                                                   А.Ф. Куракин

И.о. заместителя главы муниципального

района по финансово-экономическим вопросам

________ Т.Ф. Мерзлякова

__.12.2015

Управделами

________ М.А. Пестроухов

__.12.2015

Начальник отдела муниципальной службы,

юридической и кадровой работы

________Т.В. Гармаш

__.12.2015

Руководитель сектора организационно-контрольной

работы, делопроизводства и взаимодействия со СМИ

________В.Н. Боброва

__.12.2015

Исп. Зайцев А.Н. ________

9-70-48

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

от 11.12.2015г. №____

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда  на территории муниципального образования

«Севское городское поселение» (2013-2017 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Севское городское поселение»

(2013 – 2017 годы)

| Наименование программы | - муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Севское городское поселение» (2013 – 2017 годы) (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Заказчик программы | - Севская городская администрация |
| Основной разработчик программы | - Севская городская администрация |
| Цели и задачи программы | - основная цель программы: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Для достижения целей решаются следующие задачи: формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; предоставление жилых помещений переселяемым гражданам |
| Срок реализации программы | - 2013 – 2017 годы |
| Исполнитель программы | - Администрация Севского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования программы | - общий объем финансирования составляет 38 595 749,50 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 23 708 884,63 рубля (по соглашению); средства областного бюджета – 7 916 963,59 рубля; средства местных бюджетов – 6 969 901,28 рублей (по соглашению) - общий объем финансирования в 2014 году составляет 16 112 167,5 рублей, в том числе; средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 993 887,91 рублей (по согласованию); средства областного бюджета – 1 970 064,09 рубля; средства местных бюджетов – 4 148 215,5 рублей (по соглашению). - общий объем финансирования в 2016 году составляет 22 483 582,00 рубля, в том числе; средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 13 714 996,72 рублей (по согласованию); средства областного бюджета – 5 946 899,50 рублей; средства местных бюджетов – 2 821 685,78 рублей (по соглашению). |
| Основные показатели | - планируемыми показателями выполнения программы являются: расселенная площадь; количество расселенных помещений; количество переселенных жителей. Цифровые данные по планируемым показателям выполнения программы приведены в приложении 3 |
| - Управление программой и система организации контроля за ее исполнением | - Администрация Севского муниципального района, осуществляет контроль за ходом реализации программы в соответствии с Федеральным законом, а также представляет отчеты о ходе реализации программы в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |

Характеристика проблемы и необходимость ее решения

программными методами

- 1.1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы:

Основная задача адресной программы «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда, расположенного на территории муниципального  образования «Севское городское поселение» Севского  муниципального района Брянской области, – обеспечить выполнение обязательств муниципального образования по реализации права создания нового жилищного фонда и благоприятных условий для проживания граждан, проживающих в домах, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и находящимся в аварийном состоянии.

Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 17.12.2010г., определено, что до недавнего времени государство являлось основным собственником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей системы эксплуатации и реновации жилищного фонда. Таким образом, замена жилого помещения в случае его ветшания или аварийного состояния является обязанностью государства, а не собственника этого помещения. Тем самым признается прямая ответственность государства за возникновение проблемы жилья, непригодного для проживания. Большинство проживающих в   аварийных жилых домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В рамках реализации данного закона в 2008 - 2012 годах в региональные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда был включен аварийный жилищный фонд общей площадью более 1638,60  квадратных метров, в котором на момент включения проживали 93  человека. Размер финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 2008 - 2012 годы составил 43 996 410,00 рублей. Однако объем аварийного фонда остается значительным.

- 2. Цели и задачи программы

Целью программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, при условии того, что органы местного самоуправления обеспечивают выполнение определенных Федеральным законом показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей решаются следующие задачи:

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

предоставление жилых помещений переселяемым гражданам.

3. Срок реализации программы

Программу планируется реализовать в течение 2013 – 2017 годов.

4. Общая стоимость программы.

Общая стоимость программы определена на основании утвержденных муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилого фонда и составляет 38 595 749,50 рублей.

5. Механизм реализации программы

Основным механизмом реализации программы является оказание государственной   поддержки  на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В программу включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе, а также аварийные многоквартирные дома, для собственников помещений в которых истек установленный органами местного самоуправления разумный срок сноса или реконструкции таких домов силами собственников.

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно:

а) на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах  и (или) на строительство таких домов;

б) на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

в) на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения.

Взамен  изымаемого жилого помещения предоставляется другое жилое помещение, равнозначное по общей площади, ранее занимаемому помещению. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта Брянской области.

Реализация программы включает меры нормативно-правового, информационного и финансового характера.

Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией программы, Севской городской администрацией через печатные и электронные средства массовой информации.

6. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года  в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (с указанием их основных характеристик).

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года  в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации с указанием их основных характеристик приведен в приложении 1 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение программы.

7.1.Обоснование объемов средств на реализацию программы

Реализация программы осуществляется исходя из предоставления взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому помещению.

Если предполагается предоставление жилого помещения площадью большей ранее занимаемого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета местного бюджета. Дополнительные средства местных бюджетов в этом случае рассчитываются как сумма разницы общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженной на стоимость одного квадратного метра, установленную программой.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей программой принята равной

- в 2014 году – 26975,00 рублей;

- в 2016 году  – 30884,00 рубля;

Плановый объем средств на реализацию программы принят равным стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения умноженной на метраж расселяемых в рамках программы помещений.

Муниципальная адресная  программа предусматривает предоставление местным бюджетам субсидий из бюджета Брянской области для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенную Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области. В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену, установленную Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области, финансирование расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов;

- на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области. В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей стоимости одного квадратного метра, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов;

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать три четверти стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области. В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает три четверти стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной Министерством регионального развития Российской Федерации для Брянской области, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Обоснование объема средств на реализацию программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и планируемых дополнительных источников финансирования представлено в Приложении 2 к программе.

7.2. Объем долевого финансирования программы

Финансовые средства программы  формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  областного бюджета, бюджетов муниципальных образований.

Доли финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда определяются в соответствии с Федеральным законом:

В 2014 году доля Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства составляет- 75,18 %.

Доля средств областного бюджета составляет- 14,82 %.

Доля средств местного бюджета составляет – 10%.

В 2016 году доля Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства составляет- 61,00 %.

Доля средств областного бюджета составляет- 26,45 %.

Доля средств местного бюджета составляет – 12,55%.

Предоставление и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом.

- общий объем финансирования составляет

38 595 749,50 рублей,  в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 23 708 884,63 рубля (по соглашению); средства областного бюджета –   7 916 963,59 рубля; средства местных бюджетов – 6 969 901,28 рублей (по соглашению)

- общий  объем  финансирования  в  2014 году  составляет  16 112 167,5 рублей, в том  числе; средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства – 9 993 887,91  рублей (по  согласованию); средства  областного  бюджета – 1 970 064,09  рубля; средства  местных  бюджетов – 4 148 215,5   рублей (по  соглашению).

- общий  объем  финансирования  в  2016 году  составляет  22 483 582,00рубля, в том  числе; средства  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства –  13 714 996,72 рублей (по  согласованию); средства  областного  бюджета – 5 946 899,50  рублей; средства  местных  бюджетов – 2 821 685,78  рублей (по  соглашению).

- 8. Планируемые показатели выполнения программы

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении 3.

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по Севское 2013-2017 годы, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 81 | 81 | 1 220,80 | 47 | 42 | 5 | 1 220,80 | 1 138,20 | 82,60 | 38 595 719,50 | 23 189 484,57 | 8 222 739,91 | 7 183 495,02 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Севское 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 81 | 81 | 1 220,80 | 47 | 42 | 5 | 1 220,80 | 1 138,20 | 82,60 | 38 595 719,50 | 23 189 484,57 | 8 222 739,91 | 7 183 495,02 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Севское 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 24 | 24 | 492,80 | 16 | 15 | 1 | 492,80 | 464,10 | 28,70 | 16 112 167,50 | 9 993 887,91 | 1 970 064,09 | 4 148 215,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 24 | 24 | 492,80 | 16 | 15 | 1 | 492,80 | 464,10 | 28,70 | 16 112 167,50 | 9 993 887,91 | 1 970 064,09 | 4 148 215,50 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Севское: |  | X | X | X | X | 24 | 24 | 492,80 | 16 | 15 | 1 | 492,80 | 464,10 | 28,70 | 16 112 167,50 | 9 993 887,91 | 1 970 064,09 | 4 148 215,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Севск ул Ленина д.48 | 14 | 30.07.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 10 | 10 | 121,70 | 3 | 3 | 0 | 121,70 | 121,70 | 0,00 | 3 959 930,00 | 2 468 052,24 | 486 519,47 | 1 005 358,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Севск ул Некрасова д.15 | 8 | 30.07.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 162,00 | 5 | 4 | 1 | 162,00 | 133,30 | 28,70 | 5 014 652,50 | 3 285 328,43 | 647 626,60 | 1 081 697,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Севск ул Советская д.31 | 7 | 30.07.2007 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 209,10 | 8 | 8 | 0 | 209,10 | 209,10 | 0,00 | 7 137 585,00 | 4 240 507,24 | 835 918,02 | 2 061 159,74 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | X | X | X | X | 57 | 57 | 728,00 | 31 | 27 | 4 | 728,00 | 674,10 | 53,90 | 22 483 582,00 | 13 714 996,72 | 5 946 899,50 | 2 821 685,78 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: |  | X | X | X | X | 57 | 57 | 728,00 | 31 | 27 | 4 | 728,00 | 674,10 | 53,90 | 22 483 582,00 | 13 714 996,72 | 5 946 899,50 | 2 821 685,78 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Севское: |  | X | X | X | X | 57 | 57 | 728,00 | 31 | 27 | 4 | 728,00 | 674,10 | 53,90 | 22 483 582,00 | 13 714 996,72 | 5 946 899,50 | 2 821 685,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Севск ул Салтыкова-Щедрина д.44 | 9 | 30.07.2007 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 38 | 38 | 440,00 | 23 | 19 | 4 | 440,00 | 386,10 | 53,90 | 13 588 960,00 | 7 975 360,62 | 3 779 089,78 | 1 834 509,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Севск ул Советская д.111 | 4 | 30.07.2007 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 15 | 15 | 168,00 | 6 | 6 | 0 | 168,00 | 168,00 | 0.00 | 5 188 512,00 | 3 045 137,69 | 1 442 925,19 | 700 449,12 |  |  |
| 3 | п Заречный ул Профсоюзная д.9 | 5 | 30.07.2007 | 30.08.2017 | 31.12.2017 | 4 | 4 | 120,00 | 2 | 2 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 3 706 080,00 | 2 175 098,35 | 1 030 660,85 | 500 320,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной пролграмме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на територии муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Севское городское поселение"(2013-2017г) |  |  |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | 1 220,80 | 38 595 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,80 | 38 595 719,50 | 28 378,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | 1 220,80 | 38 595 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220,80 | 38 595 719,50 | 28 378,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  | 492,80 | 16 112 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 16 112 167,50 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 492,80 | 16 112 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 16 112 167,50 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Севское: |  | 492,80 | 16 112 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 16 112 167,50 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Севск ул Ленина д.48 | 121,70 | 3 282 857,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 | 3 282 857,51 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Севск ул Некрасова д.15 | 162,00 | 4 576 578,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 4 576 578,51 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Севск ул Советская д.31 | 209,10 | 8 252 731,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,10 | 8 252 731,48 | 26 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  | 728.0 | 22483582.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.0 | 22483582.00 | 30884.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 728.0 | 22483582.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.0 | 22483582.00 | 30884.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Севское: |  | 728.0 | 22483582.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.0 | 22483582.00 | 30884.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г Севск ул Салтыкова-Щедрина д.44 | 440,00 | 13588960.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 13588960.00 | 30884.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Севск, ул. Советская, д.111 | 168.0 | 5188512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 5188512.00 | 30884.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п Заречный ул Профсоюзная д.9 | 120,00 | 3706080.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 3706080.00 | 30884.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 728,00 | 1 220,80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 81 |
| 1 | Севское | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 728,00 | 1 220,80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 81 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | Севское | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 728,00 | 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 1 | Севское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 728,00 | 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |