РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30. 12. 2015 № 993

г.Севск

О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу Севского городского поселения «Комплексное

развитие водопроводно-канализационной системы Севского

городского поселения» (2015-2017годы), утвержденную

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2014 № 688 (в редакции от 25.03.2015 № 252,

от 02.06.2015 № 419, от 28.09.2015 № 702)

В соответствии с постановлением администрации муниципального района от 26.06.2015 № 488 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севского городского поселения» (с учетом внесенных изменений от 22.09.2015 № 676), решением Севского городского Совета народных депутатов от 30.12.2015 № 78 «О внесении изменений и дополнений в решение Севского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 25 «О бюджете Севского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов», в целях рационального использования, восстановления, обеспечения надежности работы и развития водопроводно-канализационной системы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Севского городского поселения «Комплексное развитие водопроводно-канализационной системы Севского городского поселения» (2015-2017 годы), утвержденную постановлением администрации муниципального района от 19.11.2014 № 688 (в редакции от 25.03.2015 № 252, от 02.06.2015 № 419, 28.09.2015 № 702).

2. Раздел «План реализации муниципальной программы Севского городского поселения «Комплексное развитие водопроводно-канализационной системы Севского городского поселения» (2015-2017 годы), читать в новой редакции согласно приложению.

3. Постановление опубликовать (обнародовать) в информационном бюллетене МО «Севский муниципальный район» и разместить на официальном сайте администрации Севского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением  настоящего   постановления  возложить  на и. о. заместителя главы администрации муниципального района по финансово-экономическим  вопросам Мерзлякову Т.Ф.

Глава администрации                                                                       А.Ф. Куракин

муниципального района

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от   30 .12. 2015  №  993

Раздел «План реализации муниципальной программы Севского городского поселения «Комплексное развитие водопроводно-канализационной системы Севского городского поселения» (2015-2017 годы)»

| № п.п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответствен. исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | Наименов. целевых показат. (индикиторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего рублей | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена ветхих сетей Труба металлическая Ф 114-30м |  | Бюджет городского поселения | 130 000 | 15 000 | 115 000 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих сетей, г.Севск мрк. Дубрава ул. Миловидова |  | Бюджет городского поселения | 200 000 |  | 100 000 | 100 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

| 3 | Ремонт водоразборных колонок |  | Бюджет городского поселения | 126000 |  | 54 000 | 72 000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт водопроводной сети Фитинги на п.э. и металлические трубы (седелки, муфты, переходники, вентили) |  | Бюджет городского поселения | 219 000 | 90 000 | 66 000 | 63 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт смотровых колодцев |  | Бюджет городского поселения | 40 000 |  | 24 000 | 16 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водоразборных колонок |  | Бюджет городского поселения | 56 000 |  | 32 000 | 24 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена глубинных насосов Насос ЭЦВ 6-6,5 Насос ЭЦВ 8-25 Насос ЭЦВ 6-10 |  | Бюджет городского поселения | 95000 | 95000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ветхой водопроводной сети по ул. Мира мрк. Дубрава г. Севск |  | Бюджет городского поселения | 98 000 | 98 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство смотровых колодцев с заменой запорной арматуры по ул. Миловидова, пер.Школьный, ул.Мира. мрк. Дубрава г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 95 000 | 95 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водоразборных колонок |  | Бюджет городского поселения | 83 000 | 83 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена задвижек Ǿ100 мм по ул. Ленина, ул. С-Щедрина, ул. Выпова, ул. Некрасова г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 98 000 | 98 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт водопроводных башен мрк. Дубрава г.Севск, п.Заречный, новый водозабор, замена запорной арматуры, крепление растяжек |  | Бюджет городского поселения | 92 000 | 92 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена ветхого водопровода ул. Миловидова мрк. Дубрава г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 96 000 | 96 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена задвижек ул. Фокина, ул.Горького, ул.Тургенева, ул.Октябрьская г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 96 000 | 96 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт смотровых водопроводных колодцев по ул. Ленина, ул.С-Щедрина, ул.Маяковского г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 92 000 | 92 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт канализационных колодцев по ул. К. Либкнехта, ул.Рабочая, ул.Маяковского, ул.Свердлова г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 82 000 | 82 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена глубинных насосов |  | Бюджет городского поселения | 99 000 | 99 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 18 | Изготовление ПСД на реконструкцию станции 2-го подъема |  | Бюджет городского поселения | 30 000 | 30 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 19 | Изготовление ПСД и технической документации на реконструкцию сетей водоснабжения |  | Бюджет городского поселения | 30 000 | 30 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена ветхой водопроводной сети по д. Пушкарная Слобода |  | Бюджет городского поселения | 92 000 | 92 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка СУЗ на водонапорных башнях |  | Бюджет городского поселения | 98 000 | 98 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена металлической трубы на скважинах с.Юрасов Хутор, п.Заречный, д.Стрелецкая Слобода, д. Пушкарная Слобода. |  | Бюджет городского поселения | 87 000 | 87 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 23 | Ограждение зон санитарной охраны на СКВ. п.Заречный, мрк. Дубрава г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 90 260 | 90 260 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение геологических работ, инженерно-геологических и геодезических изысканий |  | Бюджет городского поселения | 166 454 | 166 454 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство ВЗУ в д.Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г. Севске Брянской области |  | Бюджет городского поселения | 628 044 | 628 044 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2500000 | 2500000 |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 26 | Научно-исследовательские работы по обследованию и разработке путей модернизации системы водоснабжения в г. Севске |  | Бюджет городского поселения | 95 450 | 95 450 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство очистных сооружений |  | Бюджет городского поселения | 2 109 000 |  | 1 009 000 | 1 100 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка проекта и оформление Проекта нормативов образования отходов, лимитов на их размещение и паспортизация отходов |  | Бюджет городского поселения | 41 719 | 41 719 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт водопроводных колодцев по д. Пушкарная Слобода |  | Бюджет городского поселения | 98000 | 98 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена задвижек на водопроводной сети по д. Пушкарная Слобода |  | Бюджет городского поселения | 99000 | 99 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена ветхой водопроводной сети по ул.Октябрьская г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 97300 | 97 300 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена ветхой водопроводной сети по ул.Ленина г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 98000 | 98 000 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена ветхой водопроводной сети по ул.Советская г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 98700 | 98 700 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена ветхой водопроводной сети по ул.С-Щедрина г.Севск |  | Бюджет городского поселения | 76142 | 76 142 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство новой станции 2-го подъема с резервуаром емкостью 1000м.куб. с суточным подъемом 2000м.куб./сут. |  | Бюджет городского поселения | 1100 000 |  | 500 000 | 600 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 21500000 |  | 10000000 | 11500000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 36 | Прокладка новой водопроводной сети диаметром 200мм, протяженностью 2,0 км в г.Севске |  | Бюджет городского поселения | 100 000 |  |  | 100 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1900000 |  |  | 1900000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 37 | Прокладка канализационной сети |  | Бюджет городского поселения | 750 000 |  | 400 000 | 350 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция КНС |  | Бюджет городского поселения | 1 675 000 |  | 900 000 | 775 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | Бюджет городского поселения | 10 132 260 | 3 057 069 | 3 200000 | 3 200 000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 25900000 | 2500000 | 10000000 | 13400000 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |