| Приложение 1 к решению Севского районного Совета народных депутатов от____ марта 2021 г. №______ |
| --- |
| Основные направления капитальных вложений по Севскому муниципальному району на 2021 год |
| № п/п | Наименование направления расходования средств | Мощность объекта, км/м.кв. | Объем финансирования всего, рублей | В том числе из средств: | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства, руб. | Федерального бюджета, руб. | Областного бюджета, руб. | Муниципального бюджета, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Бересток Севского района Брянской области |  | 3`050`000,0 |  | 2`289`305,00 | 30`195 ,00 | 30`500,00 | Объект проторгован, ввод 2021 год |
| 2 | Благоустройство общественного пространства - сквер "Память" в г. Севске |  | 5`483`032,00 |  | 5`373`919,66 | 54`282,02 | 54`830,32 | ПСД находится на экспертизе, ввод 2021 год |
| Капитальный (текущий) ремонт объектов социально-культурного назначения |
| 3 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ - Детский сад №3 |  | 2`999`564,00 |  |  | 2`740`114,80 | 206`245,20 | ПСД находится на экспертизе, ввод 2021 год |
| 4 | Ремонт МБУК «Межпоселенческий районный культурно -досуговый центр» - (Культура малой Родины) нац. проект «Культура» |  | 1`636`161,29 |  |  | 1`521`630,0 | 114`531,29 | ПСД находится на экспертизе, ввод 2021 год |
| Объекты дорожной инфраструктуры |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Фокина до дома №130 с устройством тротуара в г. Севске Брянской области | 0,769/5842 | 7`301`067,00 |  |  | 6`936`013,70 | 365`053,30 | Объект проторгован, контракт заключен срок ввода июль 2021 г. |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская от ул. Р. Люксембург до ул. Энгельса в г. Севске Брянской области | 0,525/2362 | 3`035`170,00 |  |  | 2`883`411,50 | 151`758,50 | ПСД направлено на согласование в управление автомобильных дорог Брянской области, ввод 2021 год |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Свердлова до ул. Урицкого в г. Севске Брянской области. | 0,236/1800 | 2`313`000,00 |  |  | 2`197`350,00 | 115`650,00 | ПСД направлено на согласование в управление автомобильных дорог Брянской области, ввод 2021 год |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Урицкого от ул. Ленина до ул. С.-Щедрина в г. Севске Брянской области, с устройством тротуара. | 0,376/2256 | 4`156`908,62 |  |  | 3`427`202,25 | 729`706,37 | Объект в торгах, ввод 2021 год |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 9 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской обл. г. Севск, ул. Тургенева, д. 56 |  | 1`324`618,56 | 1`324`618,56 |  |  |  | Объект проторгован, контракт заключен, ввод 2021 год |
| 10 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской обл. Севский р-н, п. Косицы, ул. Мира, д.3 |  | 2`075`298,34 | 2`075`298,34 |  |  |  | Объект проторгован, контракт заключен, ввод 2021 год |
| 11 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской обл. Севский р-н, п. Косицы, ул. Мира, д.5 |  | 2`044`839,51 | 2`044`839,51 |  |  |  | Объект проторгован, контракт заключен, ввод 2021 год |
|  | Итого: |  | 35`419`659,32 | 5`444`756,41 | 7`663`224,66 | 19`790`199,27 | 1`768`274,98 |  |