Приложение 1 к решению сессии

Севского районного Совета

народных депутатов

от      10.2023г. №

| Информация об освоении капитальных вложений по Севскому муниципальному району за 9 месяцев 2023 года |
| --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств | Мощность объекта, км/м.кв. | Объем финансирования всего, тыс.рублей | В том числе из средств: | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства, тыс. руб. | Федерального бюджета, тыс. руб. | Областного бюджета, тыс. руб. | Муниципального бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Социальная сфера |
| Программа "Модернизация школьных систем образования" |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ "Средней общеобразовательной школы №2 им. И.Г. Петровского г. Севска |  | 29665,865 |  | 25933,899 | 1655,355 | 2076,610 | Объект введен в эксплуатацию |
| 2 | Благоустройство территории школы № 2 г. Севск Установка части ограждения школы № 2 г. Севск |  | 1443,677 279,450 |  |  |  | 1443,677 279,450 | Денежные средства освоены |
| 3 | Установка части ограждения школы № 1 г. Севск Косметический ремонт помещений школы № 1 г. Севск |  | 435,170 965,450 |  |  |  | 435,170 965,450 | Денежные средства освоены |
| Программа "Культура малой Родины" |
| 4 | Ремонт крыши здания МБУК Севского муниципального района "МРКДЦ" в г. Севске |  | 3800,232 |  |  | 3035,613 | 764,619 | Объект введен в эксплуатацию |
| Программа "Инициативное бюджетирование" |
| 5 | Благоустройство детской игровой площадки п. Косицы Севского р-на |  | 1000,0 | 52,00 |  | 881,640 | 66,360 | Объект введен в эксплуатацию |
| Программа "Комфортная городская среда" |
| 6 | Благоустройство городского парка в г. Севск Брянская область |  | 4144,367 |  | 4061,895 | 41,029 | 41,443 | Освоено 3,2 млн руб |
| Программа "Чистая вода" |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения в д. Стрелецкая слобода Севского р-на Брянской обл. | 2км | 18174,83 |  | 17813,1 | 179,982 | 1817,48 | Освоено 15,5 млн руб |
| Программа "Чистая Страна" |
| 6 | Рекультивация несанкционированной свалки в г. Севске Брянской обл. |  | 39333,260 |  | 34385,010 | 2194,92 | 2753,33 | Освоено 37040,089 |
| Программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
| 7 | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по ул. Мира 6 п. Косицы Севского р-на Брянской обл. |  |  | 4789,81 |  |  |  | Работы завершены |
| Дорожное строительство |
| Программа "Безопасные качественные дороги" |
| 11 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Розы Люксембург, ул. Ленина от ул. Советская до ул. Тургенева в г. Севске Брянской обл.с устройством тротуара |  | 1714,232 |  |  | 1261,918 | 66,416 | Объект введен в эксплуатацию |
| 12 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Энгельса от ул. Октябрьская до ул. Маяковского в г. Севске Брянская обл. с устройством тротуара | д. 0,525 км тр. 1140м2 | 8062,976 |  |  | 7644,018 | 402,316 | Объект введен в эксплуатацию |
| Муниципальный дорожный фонд |
| 13 | Доброводское с.п. |  | 1036,230 |  |  |  | 1036,230 | Освоено 735,814 Не освоено 300,416 |
| 14 | Косицкое с.п. |  | 2805,374 |  |  |  | 2805,374 | Освоено 1990,347 Не освоено 815,027 |
| 15 | Пушкинское с.п. |  | 1003,827 |  |  |  | 1003,827 | Освоено 685,830 Не освоено 317,997 |
| 16 | П.-Новосельское с.п. |  | 2009,260 |  |  |  | 2009,260 | Освоено 1565,466 Не освоено 443,794 |
| 17 | Новоямское с.п. |  | 1944,236 |  |  |  | 1944,236 | Освоено 614,061 Не освоено 1330,175 |
| 18 | Чемлыжское с.п. |  | 1225,837 |  |  |  | 1225,837 | Освоено 949,933 Не освоено 275,904 |
| 19 | Троебортновское с.п. |  | 2469,688 |  |  |  | 2469,688 | Освоено 367,800 Не освоено 2101,888 |
| 20 | Севское городское поселение |  | 6084,985 |  |  |  | 6084,985 | Освоено 2968,234 Не освоено 3116,751 |
| Водоснабжение городского и сельских поселений |
| 21 | Ремонт и содержание водопроводных сетей в сельских поселениях |  | 1500,0 |  |  |  | 1000,0 | 2023 год |
| 22 | Ремонт и содержание водопроводных сетей в городском поселению |  | 1500,0 |  |  |  | 600,0 тыс руб | 2023 год |
| Итого |  | 130648,946 | 4841,81 | 82193,904 | 16894,475 | 31291,758 | Освоено 46936,274 Не освоено (дорожный фонд) 8701,952 |