#### Приложение №1 к постановлению администрации Севского муниципального района от 19.03.2025 № 193 №1752преля

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ»

на 2025-2029 гг.

город Севск

2025г.

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Севского муниципального района

«МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  на 2025-2029 гг.

| ### Наименование муниципальной программы | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на 2025-2029 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Севского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | МУП «Севский водоканал» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Севского муниципального района качественной питьевой водой, совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Севского муниципального района, строительство и реконструкция сетей водоотведения, КНС, строительство очистных сооружений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего – 18 668.397 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2025 год – 18 668.397 тыс. рублей; 2026 год – 750,00 тыс. рублей; 2027 год –750.0 тыс. рублей; 2028 год – 0.00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения и водотведенияна территории Севского городского поселения

2.1 Описание состояния водоснабжения на территории Севского муниципального района.

МУП «Севский водоканал» является основным поставщиком питьевой воды для абонентов Севского муниципального района. На данный момент на территории муниципального образования водоснабжение потребителей МУП «Севский водоканал» осуществляется от одной централизованной системы водоснабжения (ЦСВ):

- ЦСВ Севского района;

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются 70 подземных источников на территории Севского района. На сегодняшний день МУП «Севский  водоканал» на праве хозяйственного ведения производит обслуживание 215.00 км водопроводных сетей.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 90,8% населения Севского района качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 12,48 % (5155 человека) по району, необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.03.2025);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Севского муниципального района.

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта повысится с  78,3 % до 90,8 %.

#### 3.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационных коллекторов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационной насосной станции и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

#### 4. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2025 -2029 годах.

5. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация   муниципальной  программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

2025 год – 18 668.397 тыс. рублей;

2026 год – 750.00 тыс. рублей;

2027 год- 750.00тыс. рублей;

2028 год –  0.00 тыс. рублей;

2029 год – 0,00 тыс. рублей;

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Характеристика объектов муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Севского муниципального района

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффектив-ности использова-ния бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффектив-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Севский муниципальный район": |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 152687008.24 | 99988048.65 | 52698959.59 | 0,00 |  | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 500.00 | 0,00 | 1 500.00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 152687008.24 | 99988048.65 | 52698959.59 | 0,00 |  |  |
| 1 | Севский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в г. Севске (в районе маслозавода) Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 18668397.06 | 12308800.0 | 6359597.06 |  | 84 008 571,43 |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18668397.06 | 12308800.0 | 6359597.06 |  |  |  |
| 2 | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от центрального водозабора по ул. Миловидова, Гагарина, Лесная, Мира в микрорайоне Дубрава в г. Севск Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Капитальный ремонт | Общая стоимость объекта, в том числе: | 5083350.0 | 3351452.65 | 1731897.35 | 0.00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 5083350.0 | 3351452.65 | 1731897.35 | 0.00 |  |  |
| 3 | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. С.-Щедрина в г. Севск Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Капитальный ремонт | Общая стоимость объекта, в том числе: | 3280070.0 | 2162551.0 | 1116807.0 |  | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 3280070.0 | 2162551.0 | 1116807.0 | 0.00 |  |  |
| 4 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Заречный Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263532.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 375.0 | 0,00 | 375.0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263532.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 5 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Доброводье ул. имени Ульянова Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263532.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 375.0 | 0,00 | 375.0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263532.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 6 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с. Голышена Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 18668397.06 | 12308800.0 | 6359597.06 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18668397.06 | 12308800.0 | 6359597.06 | 0,00 |  |  |
| 7 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пушкарная Слобода Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 8 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с.Чемлыж Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 17668397.06 | 11308800.0 | 5291581.49 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 17668397.06 | 11308800.0 | 5291581.49 | 0,00 |  |  |
| 9 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Подлесные Новоселки Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 10 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Заулье ул.Кольцевая Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 11 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в п.Покровский Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 17668397.06 | 11308800.0 | 5291581.49 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 17668397.06 | 11308800.0 | 5291581.49 | 0,00 |  |  |
| 12 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС2 до КНС 1 Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 18500000.0 | 12197050.0 | 6302950.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18500000.0 | 12197050.0 | 6302950.0 | 0,00 |  |  |
| 13 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС1 до ОС Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 18500000.0 | 12197050.0 | 6302950.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 18500000.0 | 12197050.0 | 6302950.0 | 0,00 |  |  |
| 14 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с.Подывотье ул.Молодежная Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
| 15 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения п.Рабочий Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 | 84 008 571,43 | 24 |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 4950000.0 | 3263535.0 | 1686465.0 | 0,00 |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. С.-Щедрина в г. Севск Севского района Брянской области | Муниципальная собственность | Капитальный ремонт | Общая стоимость объекта, в том числе:. ПД. СМР. |  |  |  |  |  |  |
| 16 17 | Севский муниципальный район |  | Муниципальная собственность | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Севского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |
|  |  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу "Севский муниципальный район": |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 152 687 008.24 | 0,00 | 18 668 397.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 12 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 99 988 048.65 | 0,00 | 12 308 800.0 | 750.0 | 0,00 | 750.0 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | РБ | 0,00 | 49 144 206.21 | 0,00 | 6 172 913.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 3 554 753.38 | 0,00 | 186 683.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Севский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в г. Севске (в районе маслозавода) Севского района Брянской области | Общая стоимость |  |  | 18 668 397.06 | 0.00 | 18 668 397.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ |  | 12 308 800.0 | 0.00 | 12 308 800.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 6 172 913.09 | 0.00 | 6 172 913.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 186 683.97 | 0.00 | 186 683.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВС |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. С.-Щедрина в г. Севск Севского района Брянской области | Общая стоимость |  |  | 3 280 070.0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе | ФБ |  | 2 162 551.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 1 084 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | МБ |  | 32 807.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВС |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от центрального водозабора по ул. Миловидова, Гагарина, Лесная, Мира в микрорайоне Дубрава в г. Севск Севского района Брянской области | Общая стоимость |  |  | 5 083 350.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | ФБ |  | 3 351 452.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  | 1 681 063.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 50 833.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВС |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Заречный Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Доброводье ул. имени Ульянова Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с. Голышена Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 18 668 397.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 308 800.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 6 172 913.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 186 683.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пушкарная Слобода Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с.Чемлыж Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 17 668 397.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 308 800.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 5 172 913.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 118 668.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Подлесные Новоселки Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Заулье ул.Кольцевая Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в п.Покровский Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 17 668 397.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 11 308 800.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 5 172 913.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 118 668.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС2 до КНС 1 Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 18 500 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 197 050.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 6 116 100.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 186 850.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС1 до ОС Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 18 500 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 12 197 050.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 6 116 100.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 186 850.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с.Подывотье ул.Молодежная Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения п.Рабочий Севского района Брянской области | Общая стоимость |  | 0,00 | 4 950 000.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 3 263 535.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 636 470.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 49 995.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Севского муниципального района

| № | Муниципальное образование |  | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |
|  |  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Севский муниципальный район | Строительство водозаборного сооружения в г. Севске (в районе маслозавода) Севского района Брянской области |  | 5005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. С.-Щедрина в г. Севск Севского района Брянской области |  | 5005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Севский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от центрального водозабора по ул. Миловидова, Гагарина, Лесная, Мира в микрорайоне Дубрава в г. Севск Севского района Брянской области |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения в п.Заречный Севского района Брянской области | 246 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения в с.Доброводье ул. имени Ульянова Севского района Брянской области | 355 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Севский муниципальный район |  | Строительство артезианской скважины в с. Голышена Севского района Брянской области | 239 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пушкарная Слобода Севского района Брянской области | 191 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 |  |  |
| 8 | Севский муниципальный район |  | Строительство артезианской скважины в с.Чемлыж Севского района Брянской области | 273 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения в д.Подлесные Новоселки Севского района Брянской области | 180 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения в с.Заулье ул.Кольцевая Севского района Брянской области | 208 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Севский муниципальный район |  | Строительство артезианской скважины в п.Покровский Севского района Брянской области | 33 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС2 до КНС 1 Севского района Брянской области |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция напорного коллектора от КНС1 до ОС Севского района Брянской области |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения с.Подывотье ул.Молодежная Севского района Брянской области | 394 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 15 | Севский муниципальный район |  | Реконструкция системы водоснабжения п.Рабочий Севского района Брянской области | 145 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Этапы реализации муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Севского муниципального района

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Заречный Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2025 | 11.2025 | 02.2026 | 05.2026 | 12.2026 |
| 2 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Доброводье ул. имени Ульянова Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2025 | 11.2025 | 02.2026 | 05.2026 | 12.2026 |
| 3 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с. Голышена Севского района Брянской области | Строительство | 11.2025 | 07.2025 | 10.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 4 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пушкарная Слобода Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2025 | 11.2025 | 02.2026 | 05.2026 | 12.2026 |
| 5 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с.Чемлыж Севского района Брянской области | Строительство | 11.2026 | 11.2026 | 02.2027 | 05.2027 | 12.2027 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Подлесные Новоселки Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2026 | 11.2026 | 02.2027 | 05.2027 | 12.2027 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Заулье ул.Кольцевая Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2026 | 11.2026 | 02.2027 | 05.2027 | 12.2027 |
|  | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в п.Покровский Севского района Брянской области | Строительство | 11.2027 | 11.2027 | 02.2028 | 05.2028 | 12.2028 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС2 до КНС 1 Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2027 | 11.2027 | 02.2028 | 05.2028 | 12.2028 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС1 до ОС Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2028 | 11.2028 | 02.2029 | 05.2029 | 12.2029 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с.Подывотье ул.Молодежная Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2028 | 11.2028 | 02.2029 | 05.2029 | 12.2029 |
|  | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения п.Рабочий Севского района Брянской области | Реконструкция | 11.2028 | 11.2028 | 02.2029 | 05.2029 | 12.2029 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Прогноз тарифных последствий  реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Севского муниципального района

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в п.Заречный Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 38,96 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Доброводье ул. имени Ульянова Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 38,96 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Севский муниципальный район | Строительство системы водоснабжения в с. Голышена Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 38,96 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в д.Пушкарная Слобода Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 38,96 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с.Чемлыж Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Севский муниципальный район | Реконструкция артезианской скважины в д.Подлесные Новоселки Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в с.Заулье ул.Кольцевая Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Севский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в п.Покровский Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 42,24 | 42,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС2 до КНС 1 Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Севский муниципальный район | Реконструкция напорного коллектора от КНС1 до ОС Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 56,72 | 56,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения с.Подывотье ул.Молодежная Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 42,24 | 42,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Севский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения .Рабочий Севского района Брянской области | Муниципальные унитарные предприятия | МУП "Севский водоканал" | 42,24 | 42,24 | 0,00 | 0,00 |  |