	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

	БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29.04.2026 №339  
          г. Севск
	Об утверждении плана
 повышения устойчивости и финансового оздоровления МУП «Севский водоканал» на 2026-2028 годы






В целях обеспечения финансовой устойчивости и финансового оздоровления МУП «Севский водоканал», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план повышения устойчивости и финансового оздоровления МУП «Севский водоканал» Брянской области на 2026-2028 годы (приложение№ 1).

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в информационном бюллетене МО «Севский муниципальный район» и разместить на официальном сайте администрации Севского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 

муниципального района 





               М.В. Большунов

	Приложение №1

к постановлению администрации Севского муниципального района

от 29.04.2026 №339 


ПЛАН
повышения устойчивости и финансового оздоровления MУП «Севский водоканал» 
на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Направление, мероприятие
	Срок исполнения
	Ответственные за выполнение мероприятия
	Ожидаемый результат

	1
	2
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	4
	5

	1
	Направление. Сокращение расходов и уменьшение
убытков

	1.1
	Мероприятие. Проводить работу по повышению тарифа за услуги водоснабжения и водоотведения

	П ОСТОЯННО
	Директор
MУП «Севский водоканал», главный бухгалтер
	Увеличение доходов 

	1.2
	Мероприятие.
Взыскание
 дебиторской задолженности
за услуги водоснабжении и водоотведения.
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	Директор
MУП «Севский водоканал»
	Уменьшение убытков

	1.3
	Проведение инвентаризации дебиторской задолженности,  списание безнадежной дебиторской задолженности
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	Директор
MУП «Севский водоканал»
	Снижение дебиторской задолженности

	1.4
	Мероприятие. Своевременное устранение
порывов на сетях водопровода
	ПОСТОЯННО

	Директор
MУП «Севский водоканал»
	Повышение качества
обслуживания потребителей. Сокращение потерь воды

снижение электроэнергии

	2
	Направление. Увеличение финансовых ресурсов и
развитие

	2.1
	Мероприятие. Выявление и установление факта
несанкционированного   подключения
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения  юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
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	Директор
MУП «Севский водоканал»
Контролеры 
	Увеличение выручки и совокупного дохода.

	2.2
	Мероприятие.
Присоединение
новых
потребителей
к
централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
	ПОСТОЯ HHO
	Директор
MУП «Севский водоканал»
	Увеличение выручки и совокупного дохода

	2.3
	Мероприятие. Обеспечить возмещение субсидии на возмещение недополученных доходов по тарифу 
	ПОСТОЯННО
	Администрация Севского муниципального района
	Уменьшение убытков


	2.4
	Возмещение части расходов по уплате НДС в бюджет  в размере 3,3% не заложенного в тариф с января 2026 года. 
	До октября 2026 года
	Администрация Севского муниципального района


	Уменьшение убытков

	3
	Направление. Реорганизация и оптимизация структуры предприятия.

	3.1
	Мероприятие. Сокращение дефицита кадров
	ПОСТОЯННО
	Директор
MУП «Севский водоканал» главный бухгалтер
	Повышение качества обслуживания потребителей, уменьшение потерь

	4
	Направление. Модернизация и реконструкция инфраструктуры



	4.1
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул С-Щедрина от центрального водозабора до д. 122 в г. Севск Севского района Брянской области 
	2026 год
	Администрация Севского муниципального района

Директор МУП «Севский водоканал»

 
	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг. 

	4.2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от центрального водозабора по ул. Миловидова, Гагарина, Лесная, Мира в микрорайоне Дубрава Севского района Брянской области
	2026 год
	Администрация Севского муниципального района

Директор МУП «Севский водоканал»


	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг

	4.3
	Строительство артезианской скважины и капитальный ремонт системы водоснабжения в п.  Заречный 


	2027 год 
	Администрация Севского муниципального района


	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг


	4.4
	Капитальный ремонт системы водоснабжения, строительство водонапорной башни в д. Пушкарная слобода 
	2028 год
	Администрация Севского муниципального района


	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг

	4.5
	Разработка комплексных программ развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предусматривающих модернизацию и реконструкцию объектов коммунального хозяйства (в первую очередь, мероприятия сокращающие расходы)
	ПОСТОЯННО
	Администрация Севского муниципального района
	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг

Сокращение расходов

Модернизация инфраструктуры

	4.6
	Участие во всех областных и федеральных программах по модернизации, реконструкции, строительству систем водоснабжения и водоотведения 
	ПОСТОЯННО
	Администрация Севского муниципального района
	Повышение надежности систем водоснабжения. Уменьшение потерь, улучшение качества услуг

Сокращение расходов

Модернизация инфраструктуры


