РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 ноября 2020 г.  № 122

г. Севск

| О ходе освоения основных направлений капитальных вложений за 9 месяцев 2020 года по Севскому муниципальному району Брянской области |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и строительства администрации Севского муниципального района Екимова А.М.  «О ходе освоения основных направлений  капитальных вложений за 9 месяцев 2020 года  по Севскому муниципальному району Брянской области»,   Севский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ:

- Информацию начальника отдела архитектуры и строительства администрации Севского муниципального района Екимова А.М. «О ходе освоения основных направлений  капитальных вложений за 9 месяцев 2020 года  по Севскому муниципальному району Брянской области»  принять к сведению (приложение 1).

- Рекомендовать структурным подразделениям администрации Севского муниципального района принять меры по своевременному   освоению выделенных капитальных вложений до конца  2020 года и вводу объектов  капитального строительства в эксплуатацию.

- Главам сельских поселений завершить освоение муниципального дорожного фонда, в части ремонта дорог местного значения.

Глава Севского муниципального района			                И.Н. Егунова

| ИНФОРМАЦИЯ Об освоении капитальных вложений за 9 месяцев 2020 года по Севскому муниципальному району |
| --- |
| № п/п | Наименование направления расходования средств | Мощность объекта, км/м.кв. | Объем финансирования всего, тыс.рублей | В том числе из средств: | Ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства, тыс. руб. | Федерального бюджета, тыс. руб. | Областного бюджета, тыс. руб. | Муниципального бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальное строительство |
| 1 | Строительство новой напорной ветки городского канализационного коллектора в г. Севск Брянской области пропускной способностью 500 м3/сутки со сбросом на очистные сооружения ЗАО «Умалат» |  | 3323,7 |  |  | 3157,5 | 166,2 | Проект разработан, проводится экспертиза, срок строительства 2021г. |
| Дорожное строительство |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса от дома №1 до ул. Октябрьская в г. Севске, Брянской области | 0,335 | 1856,4 |  |  | 1763,5 | 92,8 | Объект введен в эксплуатацию |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Фокина от ул. Ленина до ул. Набережная в г. Севске Брянской области | 0,420 | 3077,5 |  |  | 2923,6 | 153,9 | Объект введен в эксплуатацию |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Плеханова от ул. Виноградова до ул. Кирова (2 этап) в г. Севске Брянской области | 0,330 | 2092,7 |  |  | 1988,1 | 104,6 | Объект введен в эксплуатацию |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Фокина до дома №130 с устройством тротуара в г. Севске Брянской области | 0,461 | 6705,4 |  |  | 6370,2 | 335,3 | Работы ведутся на завершающем этапе |
| Муниципальный дорожный фонд |
| 6 | Доброводское с.п. |  | 790,8 |  |  |  | 556,6 | освоено |
| 7 | Косицкое с.п. |  | 1685,5 |  |  |  | 642,84 | освоено |
| 8 | Пушкинское с.п. |  | 716,5 |  |  |  | 454,89 | освоено |
| 9 | П.-Новосельское с.п. |  | 1485,0 |  |  |  | 1086,51 | освоено |
| 10 | Новоямское с.п. |  | 1299,4 |  |  |  | 889,33 | освоено |
| 11 | Чемлыжское с.п. |  | 998,7 |  |  |  | 718,85 | освоено |
| 12 | Троебортновское с.п. |  | 764,8 |  |  |  | 624,8 | освоено |
| 13 | Дополнительные средства на 2020 год |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | освоено |
| Комфортная городская среда |
| 14 | Ремонт дворовых территорий ул. Молодежная 1; 2; 3; 4, ул. Заречная 1, ул. Рабочая 2, ул. Профсоюзная 2 п. Заречный |  | 5547,2 |  | 5436,8 | 54,9 | 55,5 | По всем объектам работы на завершающем этапе |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов |
| 15 | г. Севск: ул. С.Щедрина 11, ул. Магистральная 1, ул. Маяковского 6 |  | 7763,0 | 7763,0 |  |  |  | Объекты введены в эксплуатацию |
| Водоснабжение |
| 16 | Ремонт водопроводных сетей в сельских населенных пунктах Севского муниципального района |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | Денежные средства освоены |
| 17 | Ремонт водопроводных сетей в Севском городском поселении |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 | Работы ведутся |
| Социальная сфера |
| 18 | Ремонт крыши на здании Подывотской школы |  | 1104,7 |  |  | 1038,4 | 66,3 | Объект введен в эксплуатацию |
| 19 | Ремонт крыши на здании Хинельской школы |  | 1734,9 |  |  | 1630,8 | 104,1 | Объект введен в эксплуатацию |
| 20 | Ремонт крыши на здании Дома детского творчества |  | 1267,9 |  |  | 1191,8 | 76,1 | Объект введен в эксплуатацию |
| 21 | Замена окон в зданиях Княгининской, Подывотской, Доброводской, Голышинской, Лемешовской, Берестовской школ, Дома детского творчества |  | 3123,5 |  |  | 2936,1 | 187,4 | Работы завершены |
| 22 | Ремонт Новоямского Дома культуры |  | 1248,0 |  | 1173,0 |  | 75,0 | Работы завершены |
| 23 | Ремонт Княгининского Дома культуры |  | 745,0 |  |  | 700,0 | 45,0 | Работы ведутся |
| 24 | Ремонт Подывотского Дома культуры |  | 745,0 |  |  | 700,0 | 45,0 | Работы завершены |
| Инициативное бюджетирование |
| 25 | Ремонт и благоустройство объекта Воинской Славы сквер "Память" по ул. Пролетарская в г. Севске Брянской области |  | 2487,5 |  |  | 2363,125 | 124,375 | Работы ведутся на завершающем этапе |
| 26 | Благоустройство парка в г. Севске Брянской области |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | Проектная документация находится в торгах |
| 27 | Стела "Севск - город партизанской Славы" |  | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Работы ведутся |
| Итого: |  |  | 62563,1 | 7763,0 | 6609,8 | 33318,025 | 12105,395 |  |